## Slide 1
Projektpräsentation
von
Janina Schilling, Christiane Helmchen und Yvonne Meininger

## Slide 2
aGENDA
Projektidee
Das Team
Use Cases & Scope
Architekturmodell
Projekt- & Risikomanagement
Aufwandskalkulation
Code-Coverage & Code-Qualität
Live-Demo

## Slide 3
Ziel
  Ein amüsantes Spiel für Groß und Klein zur Förderung von Logik, räumlichem Vorstellungsvermögen und zur Vermittlung von kulturellen Informationen.
  Brettspiel „Das verrückte Labyrinth“
  abgewandelte Form als Android-App mit Java
  für 1-6 Spieler
  ab 7 Jahren
ProjektIDEE

## Slide 4: Rollenverteilung
Gemeinsame Verantwortungen: Entwicklung, Konzeption, Dokumentation
Projektleitung: Janina Schilling
Tests: Christiane Helmchen
Design: Yvonne Meininger

## Slide 5
scope

## Slide 6
Außerhalb des Scope
Client-Server:
  Mitspieler suchen
  Verbindung zum Server herstellen
Adminbereich:
  Admin-Login
  Sehenswürdigkeit einfügen/bearbeiten/löschen
KI:
  Spielzug ausführen
Animation:
  Mögliche Wege für Spielfigur vorschlagen
  Spielzug/-platten animieren

## Slide 7
Spieler erstellen
Neuen Spieler anlegen mit:
  Name
  Farbe
  Spielfigur
Use case Beschreibung

## Slide 8
Activity diagramm

## Slide 9
Architekturmodell

## Slide 10
Projektmanagement: Jira + MSProject
Versionskontrolle: Git
Metrikanalyse & Codequalität: Sonar
Testabdeckung: Emma
Tests: JUnit & Calabash Android
Verwendete Tools

## Slide 11
Projektplan
Notes: RUP und Scrum - agil

## Slide 12
Configuration mANAGEMENT
Jira:
Reviewspalte
Notes: Issuetracker, Kommunikation, Planung der Sprints

## Slide 13
Die Top 5 im Risikoplan
Risiken | Risikofaktor
Zu großer Scope | 6,8
Fehlerhafte (Zeit-)Planung | 6,4
Zeitmangel durch andere Projekte | 5,6
Mangelnde Fehlerfindung wegen fehlender Tests | 5,6
mangelndes Fachwissen | 4,5
10
0
Notes: Risikofaktor = Wahrscheinlichkeit des Auftretens
* Schaden
Strategien zur Schadensbegrenzung:
Bsp. Fehlerhafte Zeitplanung
Großzügig planen
Erfahrungen nutzen (FP)

## Slide 14
Aufwandskalkulation
Notes: Trendlinie

## Slide 15
Function Tests
Calabash-Android und Gherkin

## Slide 16
Unit Tests
JUnit

## Slide 17
testcoverage
Chart: Pro Klasse
| abgedeckt | nicht abgedeckt
Spalte1 | 0.28 | 0.72
Chart: Pro Methode
| abgedeckt | nicht abgedeckt
Pro Methode | 0.29 | 0.71
Nicht abgedeckt
abgedeckt

## Slide 18
Metrikanalyse
Sonar
Notes: Nicht kritisch
nur Major, z.B. Cyclomatic Complexity
Minor z.B. Magic Numbers

## Slide 19
Kritische Methode
Cyclomatic complexity: 13
Magic numbers
Notes: Hardcodierte Zahlen
Warum ?
Lösung: ODER_Verknüpfungen in extra Methode abprüfen

## Slide 20: Neugierig?? Jetzt geht‘s zur Live-demo!